专项债券项目绩效目标表

| 项目名称 |  | 鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鹤山市址山镇人民政府 |  | 实施单位 | 鹤山市址山镇人民政府 |  |
| 项目总投资 |  | 164,309.97万元 |  | 投向领域 | 市政和产业园区基础设施 |  |
| 专项债券资金需求 |  | 91,300.00万元 |  | 申请年限 | 20年 |  |
| 政策依据 |  | 鹤山市发展和改革局出具《关于鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目可行性研究报告的批复》（鹤发改资[2023]14号） |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | (一)新建规划一路：新建道路长2120米，宽40米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (二)新建龙湾路：新建道路长1800米，宽25米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (三)新建龙湾西路：新建道路长1500米，宽20米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (四)新建创业路延长线：新建道路长270米，宽40米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (五)新建规划二路：新建道路长1600米，宽40米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (六)新建平沙路延长线：新建道路长620米，宽40米， 包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (七)新建规划三路：新建道路长1100米，宽40米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (八)新建龙湾东路：新建道路长1650米，宽25米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (九)扩建迎宾西路：改造道路长1800米，宽40米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (十)园区配套停车场：新建大型园区停车场，面积约36945平方米，配套建设充电桩。 (十一)硅能源核心区环境提升工程：改造园区道路6000米，宽40米，道路硬底化及维修，新建及改造排水、排污等基础设施4000米。 (十二)园区新建配套厂房：新建园区内标准厂房10万平 方米。 （十三）园区北片区配套供电设施工程：新建北片区配套电力线路20362米及配套的电力设备。 (十四)园区北片区配套供水设施工程：新建给水管总长约600米；新建加压泵房1座，建筑面积600平方米；新建容量800立方米蓄水池一座。 |  |  |  |  |
| 拟发债期限内项目收入 |  | 295,256.60万元，其中：1. 道路收入183,941.75万元、智慧停车场收入91,004.08万元、垃圾中转站收入4,083.20万元、光伏并网收入16,227.57万元。 |  |  |  |  |
| 总体绩效 目标 |  | (一)新建规划一路：新建道路长2120米，宽40米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (二)新建龙湾路：新建道路长1800米，宽25米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (三)新建龙湾西路：新建道路长1500米，宽20米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (四)新建创业路延长线：新建道路长270米，宽40米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (五)新建规划二路：新建道路长1600米，宽40米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (六)新建平沙路延长线：新建道路长620米，宽40米， 包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (七)新建规划三路：新建道路长1100米，宽40米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (八)新建龙湾东路：新建道路长1650米，宽25米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (九)扩建迎宾西路：改造道路长1800米，宽40米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。 (十)园区配套停车场：新建大型园区停车场，面积约36945平方米，配套建设充电桩。 (十一)硅能源核心区环境提升工程：改造园区道路6000米，宽40米，道路硬底化及维修，新建及改造排水、排污等基础设施4000米。 (十二)园区新建配套厂房：新建园区内标准厂房10万平方米。 （十三）园区北片区配套供电设施工程：新建北片区配套电力线路20362米及配套的电力设备。 (十四)园区北片区配套供水设施工程：新建给水管总长约600米；新建加压泵房1座，建筑面积600平方米；新建容量800立方米蓄水池一座。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 2024年度资金绩效 指标值 | 总体绩效指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建道路 |  | 0公里 | 9条 |
|  |  | 质量指标 | 变更审批合规性（%） |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 施工质量验收达标率（%） |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023年3月 | 2023年3月 |
|  |  |  | 项目按计划开工率（%） |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 项目投资概算（万元） |  | 15000万元 | 164,309.97万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 项目收入金额（万元） |  | - | 295,256.60万元 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 设计使用年限（年） |  | 50年 | 50年 |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  | 98% | 98% |
|  | 偿债风险指标 | 融资与收益平衡指标 | 项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数 |  | 1.86 | 1.86 |
|  |  | 债券还本付息指标 | 已还本付息金额/应还本付息金额 |  | 3,379.65 | 154,856.50 |
|  |  |  | 还本付息及时率（%） |  | 100% | 100% |