| 鹤山市财政支出项目预算绩效评审综合意见书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位：鹤山市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：潭江水流域交界监测站建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 71 |  |  | 等级 | 中 |  |
| 评审结果 | √绩效目标符合申报要求，可纳入部门预算申报范围（总分≥60分） □绩效目标不符合申报要求，不能纳入部门预算申报范围(总分<60分 ) |  |  |  |  |  |
| 申请金额:200万元 |  | 核减金额：0 |  |  |  | 核定金额：200万元 |
| 核定或建议的 绩效目标 | 1.项目完成后能达到预定的功能及使用要求。 2.相关方满意。 |  |  |  |  |  |
| 核定或建议的 绩效指标 | 1.项目完成及时率； 2.工程质量验收合格率100%； 3.成本节约率； 4.安全事故发生0次； 5.相关方满意度。 |  |  |  |  |  |
| 评审内容 | 评审意见及建议 |  |  |  |  |  |
| 必要性 | 评审意见 |  | 该项目依据鹤府复【2015】104号同意址山河水质自动站建设项目立项，根据鹤发改立项证【2015】83号对该项目立项。目前，市农业面源污染日益突出，河流均出现不同程度污染，水环境保护工作形势严峻，按照广东省和江门市的相关要求，照例推进潭江流域水环境综合整治等工作，需建设一个水质自动监测站。该项目具有一定的必要性及紧迫性。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 无。 |  |  |  |
| 可行性 | 评审意见 |  | 该项目为新增项目，根据规定，总投资1000万及以上的项目才需要提交项目可行性研究报告，该项目预算200万元，不需编制项目可行性研究报告。针对该项目，项目单位提供了《关于民族河为民桥子站选址的专家论证意见书》；江府办函【2014】179号；明确了项目建设的必要性，但对该项目的实施方案不具体，实施策划工作还有待完善。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 针对项目策划实施方案，包括人员安排、目标任务、项目实施计划、阶段性目标、项目管理办法、考核等内容。 |  |  |  |
| 预算合理性 | 对项目预算编制合理性的意见和说明 |  |  | 该项目提供了工程预审审核意见书，依据定额要求进行，但没有与其他地区或部门类比的详细说明。 资金由财政统一管理审核，但没有针对该项目的资金管理及财务管理制度。 |  |  |
|  | 项目资金调整明细 |  |  |  |  |  |
|  | 建议调整内容 |  | 调整金额 |  | 调整原因 |  |
|  |  |  | 调增 | 核减 |  |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | 合计 |  | - | - | - |  |
| 绩效目标设置 | 评审意见 |  | 项目产出指标及绩效制定不明确，没有量化指标。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 产出指标可以考虑工程量完成率、造价增减率等；绩效指标可以考虑项目完成及时率、项目质量合格率、成本节约率、安全事故发生数等。 |  |  |  |
|  | 个性化指标 |  | 1.项目完成及时率； 2.工程质量验收合格率100%； 3.成本节约率； 4.安全事故发生0次； 5.相关方满意度。 |  |  |  |
| 项目实施保障制度 | 评审意见 |  | 项目前期准备基本充分，工作计划和实施方案缺乏，项目管理策划不够充分，针对本项目的保障措施不够。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 针对项目策划实施方案，包括人员安排、目标任务、项目实施计划、阶段性目标、项目管理办法、考核等内容。 针对该项目建立项目管理办法、资金管理及财务管理制度。 |  |  |  |
| 申报材料及表现 | 评审意见 |  | 申报材料的时效性高、配合度好，但是部分资料不完整。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 按立项、策划、执行、检查、总结等提供完整过程管理资料。 |  |  |  |
| 评审专家：邓仁 评审日期：2017年12月10日 |  |  |  |  |  |  |