| 鹤山市财政支出项目预算绩效评审综合意见书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位：鹤山市城市综合管理局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：2018年城市管理与维护专项经费 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 64 |  |  | 等级 | 低 |  |
| 评审结果 | √绩效目标符合申报要求，可纳入部门预算申报范围（总分≥60分） □绩效目标不符合申报要求，不能纳入部门预算申报范围(总分<60分 ) |  |  |  |  |  |
| 申请金额:850万元 |  | 核减金额：175万元 |  |  |  | 核定金额：675万元 |
| 核定或建议的 绩效目标 | 1.完成城市管理与维护专项经费中的各项工程建设及资金支付。 2.保障城区各项市政公用设施安全运行。 |  |  |  |  |  |
| 核定或建议的 绩效指标 | 1.“城市管理与维护专项资金” 建议改为“资金使用率”100%。 2.进度完成率100%。 |  |  |  |  |  |
| 评审内容 | 评审意见及建议 |  |  |  |  |  |
| 必要性 | 评审意见 |  | 项目根据2017年市政府批文（办文编号680）立项，市政设施养护管理工作是城市管理体系中的重要环节，属于社会公益性事业，对促进城市国民经济发展、人民生活非常重要，有立项必要性。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 无。 |  |  |  |
| 可行性 | 评审意见 |  | 1．项目单位提供了以往年度的立项批文及资金使用情况，补充了《关于我市市政设施维护专项资金的情况说明》。 2．没有提供具体的实施计划。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 提供项目的具体实施计划。 |  |  |  |
| 预算合理性 | 对项目预算编制合理性的意见和说明 |  |  | 经费预算总体不精细。存在以下两大问题：1.没有列出项目标的具体使用计划；2.对增加的经费175万元没有充分依据。 建议针对上述问题，重点细化预算编制，提供各子项的测算依据。 |  |  |
|  | 项目资金调整明细 |  |  |  |  |  |
|  | 建议调整内容 |  | 调整金额 |  | 调整原因 |  |
|  |  |  | 调增 | 核减 |  |  |
|  | 总金额 |  | — | 175万元 | 按去年计划安排，增加经费依据不充足。 |  |
|  | — |  | — | — | — |  |
|  | — |  | — | — | — |  |
|  | — |  | — | — | — |  |
|  | — |  | — | — | — |  |
|  | 合计 |  | — | 175万元 | 同上。 |  |
| 绩效目标设置 | 评审意见 |  | 项目绩效目标设置整体较合理，并量化了不同季度的资金支出进度率。但没有较好地提炼出综合的指标，指标名称与支出结构类似，不好考核。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 建议根据绩效目标，重点考核项目（工程）进度率、资金支出完成率这两个指标，增设服务对象满意度指标。 |  |  |  |
|  | 个性化指标 |  | 1.工程进度率； 2.资金支出率； 3.服务对象满意度。 |  |  |  |
| 项目实施保障制度 | 评审意见 |  | 项目单位缺少资金资金管理制度和财务会计制度，没有提供具体的组织管理方面的制度及说明。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 加强项目内外部条件的管理，完善相关管理制度。 |  |  |  |
| 申报材料及表现 | 评审意见 |  | 申请材料基本完备，但缺少资金管理、组织管理等方面的制度，作为常规性项目，实施方案未提供。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 对缺少的材料进行补充完善。 |  |  |  |
| 评审专家：周仲高 评审日期：2017年12月10日 |  |  |  |  |  |  |