| 鹤山市财政支出项目预算绩效评审综合意见书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位：鹤山市水利工程项目管理所 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：沙坪河沙坪水闸至河口段河道治理工程 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 61 |  |  | 等级 | 低 |  |
| 评审结果 | √绩效目标符合申报要求，可纳入部门预算申报范围（总分≥60分） □绩效目标不符合申报要求，不能纳入部门预算申报范围(总分<60分 ) |  |  |  |  |  |
| 申请金额:647.79万元 |  | 核减金额：0 |  |  |  | 核定金额：647.79万元 |
| 核定或建议的 绩效目标 | 1.项目完成后能达到预定的功能及使用要求。 2.群众满意。 |  |  |  |  |  |
| 核定或建议的 绩效指标 | 1.项目完成及时率； 2.项目质量合格率； 3.成本节约率； 4.安全事故发生数； 5.群众满意度。 |  |  |  |  |  |
| 评审内容 | 评审意见及建议 |  |  |  |  |  |
| 必要性 | 评审意见 |  | 该项目依据《广东省全面推行河长制工作考核办法（试行）》申请立项；沙坪河河口预警严重，影响沙坪河下游行洪，枯水期是淤泥裸露，严重影响水质以及河道景观；本工程主要任务是河道治理，结合环境保护、生态可持续发展方面考虑，项目的实施，对改善生态环境、投资环境，对引进外资、带动地区经济增长有显著作用。具有一定立项必要性及紧迫性。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 列出文件名称、文号，引用具体条款。补充说明单位职责。 |  |  |  |
| 可行性 | 评审意见 |  | 该项目为新增项目，尚未立项，无可行性报告，无决策会议纪要；提供了可研设计图纸，但是缺乏河道现状调查资料，无论证资料。 根据申报材料该项目申请原因是由于沙坪河河口预警严重，影响沙坪河下游行洪，枯水期淤泥裸露，严重影响水质以及河道景观；河道疏浚应该是主要内容之一，但是方案及申请报告里面，工程的主要任务是对沙坪河沙坪水闸至河口段两岸滩地绿化；且没有前期调查资料及相关方案论证作支撑，宜完善优化方案。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 增加河道现状调查资料，组织专家论证，完善设计方案。 |  |  |  |
| 预算合理性 | 对项目预算编制合理性的意见和说明 |  |  | 该项目提供了广东德信源水利工程设计有限公司出具的沙坪河沙坪水闸至河口段河道治理工程估算书，依据定额要求进行，但没有与其他地区或部门类比的详细说明。 |  |  |
|  | 项目资金调整明细 |  |  |  |  |  |
|  | 建议调整内容 |  | 调整金额 |  | 调整原因 |  |
|  |  |  | 调增 | 核减 |  |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | 合计 |  | - | - | - |  |
| 绩效目标设置 | 评审意见 |  | 项目单位没有填写绩效目标，绩效指标制定不明确，没有量化指标。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 应根据项目目的、意义及相关指示批文等来设置项目绩效目标，并通过对目标的分解来设置绩效指标。绩效指标可以考虑项目完成及时率、项目质量合格率、成本节约率、安全事故发生数等。 |  |  |  |
|  | 个性化指标 |  | 1.项目完成及时率； 2.项目质量合格率； 3.成本节约率； 4.安全事故发生数； 5.群众满意度。 |  |  |  |
| 项目实施保障制度 | 评审意见 |  | 项目前期准备不够充分， 对该项目的实施方案不具体，实施策划工作还有待完善。 资金由财政统一管理审核，但没有针对该项目的资金管理及财务管理制度。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 针对项目策划实施方案，包括人员安排、目标任务、项目实施计划、阶段性目标、项目管理办法、考核等内容。 针对该项目建立项目管理办法、资金管理及财务管理制度。 |  |  |  |
| 申报材料及表现 | 评审意见 |  | 申报材料的时效性高、配合度好，但是部分资料不完整。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 按调查、论证、策划等提供立项准备资料。 |  |  |  |
| 评审专家：邓仁 评审日期：2017年12月10日 |  |  |  |  |  |  |