| 鹤山市财政支出项目预算绩效评审综合意见书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位：鹤山市不动产登记中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：不动产综合平台及数据清理、整合项目 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 75 |  |  | 等级 | 中 |  |
| 评审结果 | √绩效目标符合申报要求，可纳入部门预算申报范围（总分≥60分） □绩效目标不符合申报要求，不能纳入部门预算申报范围(总分<60分 ) |  |  |  |  |  |
| 申请金额: 235.69（万元） |  | 核减金额：0（万元） |  |  |  | 核定金额：235.69（万元） |
| 核定或建议的 绩效目标 | 1.一季度内完成网上办事大厅对接服务接口、数据清理整合、不动产证书证明管子系统的建设； 2.二季度内完成不动产计费收费子系统、不动产登记平台功能提升； 3.三季度内完成WebGIS展示子系统； 4.完成不动产登记数据共享子系统； 5.各子系统符合建设标准并运行稳定； 6.完成第二期验收并二期工程款支付。 |  |  |  |  |  |
| 核定或建议的 绩效指标 | 1.二期系统建设任务完成率（100%）； 2.二期系统建设任务完成及时率（100%）； 3.业务数据标准化程度（%）； 4.数据交换标准化程度（%）； 5.系统故障率（%）； 6.业务处理及时性（%） 7.响应速度（%）； 8.灾难恢复能力（快）； 9.异常处理能力（%）； 10.网上办事投诉减少率（%）。 |  |  |  |  |  |
| 评审内容 | 评审意见及建议 |  |  |  |  |  |
| 必要性 | 评审意见 |  | 单位提供粤国土资登记发【2015】212号、粤国土资登记发[2015]176号、粤国土资登记发【2016】115号、粤国土资登记函【2017】2362号等文件作为立项依据文件，并列出文件名称、文号等信息。项目以落实上级重点工作部署为内容，所提供的文件针对性强，文件内容与项目密切相关，立项依据充分。项目属于单位职能范围，对单位履职需要相关性强且十分必要；市不动产综合平台及数据清理、整合工作为广东省存量数据整合和汇交工作的组成部分，对提升不动产登记平台功能、建立共享与公开查询机制和共享平台和公开查询系统提升不动产管理水平至关重要，符合财政重点支持方向和范围。同时，项目为跨年度信息化建设工程项目，根据申报表关于项目安排的信息，项目工程期为2017-2019年，按年度分三次支付工程款（396.88万元）。2017年内，项目已完成招标工作并启动建设，年内完成支出一期合同款138.908万元；2018、2019完成余下工程，需分别支付工程款235.69万元、22.282万元。2018年度项目为工程延续，具有紧迫性。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 项目必要、重要且紧迫，建议立项。但是，项目申报表信息不完整，未完整填报项目属性，需补充说明：（1）是否大民生项目；（2）是否基本公共服务均等化项目；（3）是否底线民生项目；（4）是否“三农项目”等信息。 |  |  |  |
| 可行性 | 评审意见 |  | 项目前期经过论证、决策，具有可行性：（1）项目为跨年度一次性信息化工程建设项目,以上级文件规定、工作部署为依据，按照《信息系统工程造价指导》（2012版）、《广东省不动产登记存量数据整合技术指南》、通过公开招标购买第三方专业服务落实该信息化系统工程建设，符合相关行业标准、技术规范；（2）项目已于2017年内完成第三方专业服务购买的招标工作并完成一期建设，2018年按计划部署继续系统二期建设。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 建议进一步制定详实的年度工作计划，特别是对第三方服务进度、质量的监管计划，确保二期系统工程建设任务按时、保质完成。 |  |  |  |
| 预算合理性 | 对项目预算编制合理性的意见和说明 |  |  | 1.项目预算支出较明确：预算支出细化至各子系统建设项目或具体服务内容，分项列示；每项工作内容均有对应的经费数额。 2.各项工作内容经费数额以《信息系统工程造价指导》（2012版）或《广东省不动产登记存量数据整合技术指南》为测算依据，但未列出其中相关的测算标准及具体测算数据。建议进一步细化、明确各项工作内容经费适用的具体测算标准及数量。 3.项目总体概算符合相关行业标准、规范，基本合理；2018年度预算资金为保障第二期工程建设款的支付，预算规模、水平以已签订的服务合同为依据，依照2018年度系统建设内容，年度预算规模、水平适当。 |  |  |
|  | 项目资金调整明细 |  |  |  |  |  |
|  | 建议调整内容 |  | 调整金额 |  | 调整原因 |  |
|  |  |  | 调增 | 核减 |  |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | 合计 |  | - | - | - |  |
| 绩效目标设置 | 评审意见 |  | 1.绩效目标明确，预算年度目标分阶段设定。 2.未说明和细化、量化项目产生的综合效益，未设定相关的绩效指标。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 根据项目工作内容、实施计划细化、量化项目绩效目标，建议设置以下绩效目标：（1）一季度内完成网上办事大厅对接服务接口、数据清理整合、不动产证书证明管子系统的建设；（2）二季度内完成不动产计费收费子系统、不动产登记平台功能提升；（3）三季度内完成WebGIS展示子系统；（4）完成不动产登记数据共享子系统；（5）各子系统符合建设标准并运行稳定；（6）完成第二期验收并二期工程款支付。 |  |  |  |
|  | 个性化指标 |  | 建议设置以下个性化指标（其中部分指标的指标值为控制数，由预算单位根据系统具体建设要求设定）：（1）二期系统建设任务完成率（100%）；（2）二期系统建设任务完成及时率（100%）；（3）业务数据标准化程度（%）；（4）数据交换标准化程度（%）；（5）系统故障率（0%）；（6）业务处理及时性（100%）；（7）响应速率（%）；（8）灾难恢复能力（快）；（9）异常处理能力（%）；（10）网上办事投诉减少率（%）。 |  |  |  |
| 项目实施保障制度 | 评审意见 |  | 项目组织方式明确，为项目实施提供了组织保障：通过购买第三方专业服务实施；经公开招标，中标服务供应商为浙江臻善科技服务有限公司。但是，单位未提供资金管理制定、财务会计制度等规范性文件、已签订的服务委托合同；同时，项目由第三方专业机构实施，但预算单位未制定具体的保障年度建设进度、目标及跟踪、监管第三方服务质量管理措施。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 建议补充（或补充制定）相关账务会计制度或规范等保障措施，以及具体的保障年度建设进度、目标及跟踪、监管第三方服务质量管理措施，提供系统建设服务委托合同。 |  |  |  |
| 申报材料及表现 | 评审意见 |  | 1.单位提供了完整的立项依据文件、招标文件及中标通知书，说明了预算测算依据;但未提供与中标单位签订的合同、未明确各支出项目适用的具体测算标准及数量，同时，项目申报表信息填报不完整,且未完成绩效指标设置工作。 2.该项目为非现场项目。单位能准时提交项目申报、评审材料，配合度好。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 进一步完善申报材料，特别是确保项目申报表信息的完整性并完成个性化绩效指标的设置工作。 |  |  |  |
| 评审专家：邓丽君 评审日期：2017年12月10日 |  |  |  |  |  |  |