| 鹤山市财政支出项目预算绩效评审综合评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：不动产综合平台及数据清理、整合项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位：鹤山市不动产登记中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请金额:235.69（万元） |  |  |  |  | 核定金额： 235.69（万元） |  |  |
| 项目得分：75 |  |  |  |  | 评审等级： 中 |  |  |
| 专家评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 评分标准 |  | 得分 | 评分依据 |
| 项目必要性 | 25 | 项目立项依据 | 5 | 1．列出项目依据的相关法律法规、上级的正式批复、部门领导批示的得2分，未列出的得0分； |  | 2 | 单位提供粤国土资登记发【2015】212号、粤国土资登记发[2015]176号、粤国土资登记发【2016】115号、粤国土资登记函【2017】2362号等文件作为立项依据文件。项目符合相关文件精神与工作部署，立项依据充分。 |
|  |  |  |  | 2．列出文件名称、文号，引用具体条款的得1分，未列出的得0分； |  | 1 | 列出文件名称、文号等信息；项目以落实上级重点工作部署为内容，所提供的文件针对性强，文件内容与项目密切相关。 |
|  |  |  |  | 3．符合财政重点支持方向和范围的得2分，不符合的得0分。 |  | 2 | 项目属于上级重点工作部署，符合财政重点支持方向和范围。 |
|  |  | 项目实施与申报单位履行职责的相关性及必要性 | 5 | 1．说明单位职责的得2分，未说明的得0分； |  | 2 | 项目申报表中清楚说明单位职能。 |
|  |  |  |  | 2．项目对单位履职需要相关性强且十分必要的得3分，相关性较强且有必要的得1分，相关性和必要性一般的得0分。 |  | 3 | 项目属于预算单位职能范围；以落实上级重点工作部署为内容，对单位履职需要相关性强且十分必要。 |
|  |  | 项目的重要性和紧迫性 | 15 | 1．说明项目的紧迫性得3分，未说明的得0分； |  | 3 | 项目为跨年度信息化建设工程项目，根据申报表关于项目安排的信息，项目工程期为2017-2019年，按年度分三次支付工程款（396.88万元）。2017年内，项目已完成招标工作并启动建设，年内完成支出一期合同款138.908万元；2018、2019完成余下工程，需分别支付工程款235.69万元、22.282万元。2018年度项目为工程延续，具有紧迫性。 |
|  |  |  |  | 2．项目对促进所属单位或所负责的领域事业发展十分重要且非常紧迫的得10-12分，重要且紧迫的得7-10分，重要性和紧迫性一般的得0分。 |  | 12 | 市不动产综合平台及数据清理、整合工作为广东省存量数据整合和汇交工作的组成部分，对提升不动产登记平台功能、建立共享与公开查询机制和共享平台和公开查询系统提升不动产管理水平至关重要。 |
| 项目可行性 | 15 | 是否符合相关行业标准、技术规范等 | 3 | 1．非常符合得3分； 2．比较符合得2分； 3．一般得1分； 4．不符合得0分。 |  | 3 | 项目以上级文件规定、工作部署为依据，按照《信息系统工程造价指导》（2012版）、《广东省不动产登记存量数据整合技术指南》，通过公开招标购买第三方专业服务落实该信息化系统工程建设。符合相关行业标准、技术规范。 |
|  |  | 新增项目：是否经过调研、论证、决策 | 12 | 1.有可行性报告且内容完整、论证充分得8分，有可研报告但论证不够充分最高得5分，没有得0分。 2. 有决策会议纪要得4分；没有得0分。 |  | 8 | 项目为跨年度一次性信息化工程建设项目。按上级文件规定、工作部署实施，参照相关行业标准、技术规范落实；于2017年完成第三方专业服务购买的招标工作并完成一期建设，2018年按计划继续系统二期建设。项目前期经过论证、决策，具有可行性。 |
|  |  | 常规项目：是否制定实施计划 |  | 实施计划包含总目标、阶段目标、本年度工作内容和技术要求、工作进度安排的得12分，计划不详尽酌情给分最高得7分，没有实施计划得0分； |  |  |  |
| 预算合理性 | 20 | 预算明确 | 10 | 1．每项支出内容细化到具体的工作活动和工作过程的得2分，没有得0分； |  | 2 | 项目预算支出细化至各建设子系统或具体服务内容、分项列示。 |
|  |  |  |  | 2．每项工作内容有对应的经费数额得2分，没有得0分； |  | 2 | 每项工作内容均有对应的经费数额。 |
|  |  |  |  | 3．每项工作内容经费数额有测算依据和说明的得6分，没有得0分。 |  | 5 | 各项工作内容经费数额以《信息系统工程造价指导》（2012版）或《广东省不动产登记存量数据整合技术指南》为测算依据，但未列出其中相关的测算标准及具体测算数据。建议进一步细化、明确各项工作内容经费适用的具体测算标准及相关数量。 |
|  |  | 规模、水平是否适当 | 10 | 1．有与其他地区或部门类比相对详细的说明得10分； 2．没有做比较说明但有一般性说明的酌情扣分，最高得6分。 |  | 10 | 项目总体概算符合相关行业标准、规范，基本合理；2018年度预算资金为保障第二期工程建设 款的支付，预算规模、水平以已签订的服务合同为依据，规模、水平适当。 |
| 项目实施 保障制度 | 10 | 资金管理制度、财务会计制度的规范性 | 5 | 1．两项基本都有且规范得5分； 2．只有一项制度且规范得3分； 3．两项制度都没有得0分。 |  | 0 | 单位未提供资金管理制定、财务会计制度等规范性文件。 |
|  |  | 项目运行的保证措施 | 5 | 1．设置项目实施组织形式（预设置有专职的组织机构和配置专业人员）得1分； |  | 1 | 项目通过购买第三方专业服务实施；经公开招标，中标服务供应商为浙江臻善科技服务有限公司。 |
|  |  |  |  | 2．制定项目管理办法得1分； |  | 0 | 未制定项目管理办法。 |
|  |  |  |  | 3．制定实施举措方案(需包括完成项目本年度工作目标所采取的方法和手段、质量跟踪管理措施)得3分。 |  | 1 | 项目由第三方专业机构实施，但预算单位未制定具体的保障年度建设进度、目标及跟踪、监管第三方服务质量管理措施。 |
| 项目绩效 目标设置 | 20 | 绩效目标设定明确 | 10 | 1．绩效目标细化、量化且与项目工作内容、实施计划相符得10分； 2．绩效目标细化、量化，但与项目工作内容、实施计划相符程度一般得6分； 3．绩效目标不明确且与项目工作内容、实施计划不相符得0分。 |  | 10 | 绩效目标明确，预算年度目标分阶段设定。 |
|  |  | 项目产生的综合效益 | 10 | 1．详细说明并有细化量化的项目预期社会或经济效益的得10分； 2．有项目实施预期社会或经济效益指标，但指标值不明确的，最高得6分； 3．未说明和细化量化的得0分。 |  | 0 | 未说明和细化、量化项目产生的综合效益，未设定相关的绩效指标。 |
| 申报材料 及表现 | 10 | 申报材料的质量 | 5 | 1．资料齐全、编写规范得5分； 2．缺任何一份资料且不按要求补充完整，最高得3分； 3．资料不全且不按要求及时补充完整得0分。 |  | 3 | 单位提供了完整的立项依据文件、招标文件及中标通知书，说明了预算测算依据;但未提供与中标单位签订的合同、未明确各支出项目适用的具体测算标准及数量，同时，项目申报表信息填报不完整,且未完成绩效指标设置工作。 |
|  |  | 现场项目： 申报单位现场查看或面谈会的表现 | 5 | 1．现场应答简明有依据得5分； 2．现场应答简明但依据不足，最高得3分； 3．现场应答不对题得0分。 |  | 5 | 该项目为非现场项目。单位能准时提交项目申报、评审材料，配合度好。 |
|  |  | 非现场项目： 申报材料的时效性、配合度 |  | 1．时效性高、配合度好得5分； 2．时效性一般、配合度一般，最高得3分； 3．时效性低、配合度差得0分。 |  |  |  |
| 合计 | 100 |  | 100 |  |  | 75 |  |
| 评审 等级 | 90分以上为优，80-89分为良，70-79分为中，70分以下为低，60分以下不予立项。 |  |  |  |  |  |  |
| 评审专家：邓丽君 广州市中大管理咨询有限公司 评审日期： 2017 年 12 月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |